

 **Председателю**

**Общественного совета**

**города Алматы**

**Алшанову Р.**

***город Алматы***

***пр. Абылай хана,***

***д. 74 «А», офис 40-42***

Рассмотрев Ваше письмо от 29 июля 2017 года № 244-ОС, по вопросу предоставления информации по проведению ремонтных работ во дворах жилых домов, сообщаем, что в текущем году начаты работы по капитальному ремонту 50 дворовых территорий по Ауэзовскому району. Ремонтные работы в настоящее время проводят подрядные организации:

 - ТОО «Корпорация ТАС»;

 - ТОО «Алатау КонтракшнСтрой».

Сметная стоймость, дата начала и окончания работ, и адреса жилых домов прилагаются.

Также поясняем, что на 2018 год адреса дворов, которые подлежат к ремонту еще не определены.

Приложение: 2 листа.

 **А. Омаров**

*Исп. Нукебаев Е.*

*Тел. 303-25-17*

**Информация**

**по капитальному ремонту дворовых территории**

**Ауэзовского района на 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование дворов и адреса**  | **Дата начало работ**  | **Дата окончания работ**  | **Выделенная сумма**  | **Подрядчик**  |
| 1 | Мкр. 1. д. 12 | 01.08.2017 | 10.09.2017 | 15787425,38 | ТОО «Алатау констракшн» Зам. Директор БейсембаевЕрнатАманкелдиевичтел. 87075557548 Авторский надзорЖуманкулов С. С. тел. 87077440803  |
| 2 | Мкр. 1. д. 13,15,16 | 01.08.2017 | 12.09.2017 | 18935410,06 |
| 3 | Мкр. 1. д. 79,77,74,74а | 01.08.2017 | 17.09.2017 | 23297224,68 |
| 4 | Мкр. 1. д. 80,76,73,73б,73а | 01.08.2017 | 20.09.2017 | 22711647,48 |
| 5 | Мкр. 9. д. 47 | 10.08.2017 | 22.09.2017 | 13902231,23 |
| 6 | Мкр. 9. д. 69/3,69/2,69/4,69/5 | 10.08.2017 | 23.09.2017 | 23042625,94 |
| 7 | Мкр. Сайран д. 4,5,3  | 10.08.2017 | 26.09.2017 | 46153113,95 |
| 8 | Мкр. Сайран д. 9,11,10,11а | 10.08.2017 | 27.09.2017 | 34944880,55 |
| 9 | Ул. Жандосова д. 162а  | 10.08.2017 | 30.09.2017 | 14641582,04 |
| 10 | Ул. Пятницкого д. 6 | 10.08.2017 | 30.09.2017 | 14458283,72 |
| 11 | Мкр. 2. д. 1  | 01.08.2017 | 10.09.2017 | 8406483,873 |
| 12 | Мкр. 2. д. 16,15,11 | 01.08.2017 | 12.09.2017 | 33002638,82 |
| 13 | Мкр. 2. д. 22,23,23а | 01.08.2017 | 17.09.2017 | 25062597,77 |
| 14 | Мкр. 2. д. 24 | 01.08.2017 | 17.09.2017 |
| 15 | Мкр. 2. д. 31,27,30 | 01.08.2017 | 20.09.2017 | 26023352,43 |
| 16 | Мкр. 2. д. 41,40,42,43 | 01.08.2017 | 22.09.2017 | 48931854,05 |
| 17 | Мкр. 2. д. 48,48а | 01.08.2017 | 25.09.2017 | 12604221,05 |
| 18 | Мкр. 2. д. 30,31 | 06.08.2017 | 30.09.2017 | 10824623,39 |
| 19 | Мкр. 2. д. 39а  | 06.08.2017 | 30.09.2017 | 11377182,65 |
| 20 | Мкр. 2. д. 39б  | 06.08.2017 | 30.09.2017 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мкр. 5. д. 24,25,26,27,28 | 01.08.2017 | 17.09.2017 | 19134380,73 | ТОО «Корпорация ТАС»Зам. Директор АпизовДанияртел. 87011336666 Авторский надзорЖуманкулов С. С. тел. 87077440803 |
| 2 | Мкр. 5. д. 29 | 01.08.2017 | 24.09.2017 | 9765903,814 |
| 3 | Мкр. 5. д. 31 | 16.08.2017 | 23.09.2017 | 11601043,49 |
| 4 | Мкр. 5. д. 32 | 01.09.2017 | 30.09.2017 | 9037942,018 |
| 5 | Мкр. 4. д. 5,6,7 | 17.08.2017 | 24..09.2017 | 38194790,67 |
| 6 | Мкр. 7. д. 1 | 05.08.2017 | 24.09.2017 | 5769399,312 |
| 7 | Мкр. 7. д. 2 | 19.08.2017 | 21.09.2017 | 9402914,927 |
| 8 | Мкр. 7. д. 3,4  | 04.09.2017 | 28.09.2017 | 17503922,43 |
| 9 | Мкр. «Аксай-2» д. 42-44,38,39 | 06.09.2017 | 28.09.2017 | 22882270,36 |
| 10 | Мкр. «Аксай-3б» д. 32,34,38 | 01.08.2017 | 21.08.2017 | 22150649,62 |
| 11 | Мкр. «Аксай-4» д. 3,4а,4,6,7,8 | 20.08.2017 | 23.09.2017 | 24844389,03 |
| 12 | Мкр. «Аксай-4» д.10,11 | 20.08.2017 | 30.09.2017 | 12545582,06 |
| 13 | Мкр. «Аксай-4» д.12,16 | 05.09.2017 | 27.09.2017 | 14531744,59 |
| 14 | Мкр. «Аксай-4» д. 23-27,29,29а  | 09.09.2017 | 27.09.2017 | 20071717,73 |
| 15 | Ул. Жубанова, д.7  | 15.08.2017 | 22.09.2017 | 14808395,45 |
| 16 | Ул. Жубанова, д.9  | 02.09.2017 | 06.09.2017 | 19187572,52 |
| 17 | Ул. Саина, д. 26,28 | 02.09.2017 | 30.09.2017 | 23885414,68 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТОО «GVСтрой» Директор Лимжанов Расул Тулеукасымовичтел. 87717809016 Авторский надзорЖуманкулов С. С. тел. 87077440803 |
| 1 | Мкр. 5 д. 1,2,2а,6 | 09.08.2017 | 10.09.2017 | 25054554,19 |
| 2 | Мкр. 5 д. 18 | 02.08.2017 | 03.09.2017 | 12159929,32 |
| 3 | Мкр. 5 д. 19 | 02.08.2017 | 03.09.2017 | 9848126,645 |
| 4 | Мкр. 5 д. 20 | 02.08.2017 | 03.09.2017 | 11996487,58 |
| 5 | Мкр. 5 д. 41,40,42 | 09.08.2017 | 10.09.2017 | 23717746,43 |
| 6 | Мкр. 5 д. 34  | 09.08.2017 | 10.09.2017 | 10714679,94 |
| 7 | Пр. Алтынсарина д. 1/1,1/2 | 29.08.2017 | 30.09.2017 | 4197202,863 |
| 8 | Пр. Алтынсарина д. 1/3 | 29.08.2017 | 30.09.2017 | 9391057,983 |
| 9 | Пр. Алтынсарина д. 7/1 | 21.08.2017 | 22.09.2017 | 11067941,96 |
| 10 | Ул. Утеген батыра д.71а  | 14.08.2017 | 15.09.2017 | 29325026,41 |
| 11 | Ул. Утеген батыра д.73  | 29.08.2017 | 30.09.2017 | 30472514,76 |
| 12 | Ул. Утеген батыра д.104,106 | 29.08.2017 | 30.09.2017 | 17106812,79 |
| 13 | Пр. Райымбека д. 502,506,508 | 22.08.2017 | 23.09.2017 | 6968776,352 |
| **50 Всего**  |  |  | **901446269,7** |  |