ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Арычная сеть.

Необходимо проектирование и строительство арычных сетей по меридианным улицам и дворовым территориям в мкр.  «Аксай-1», «Аксай-3», «Аксай-3а», «Аксай-4», «Аксай-5», мкр. 4, «Жетысу-2». Для полива зеленых насаждений необходимо решить систему поливочного водопровода по ул. Момышулы, Абая, Жубанова, Толе би.

Пути решения:  В 2017 году подана заявка на строительство новой арычной сети в Управление зеленой экономики г. Алматы, общей протяженностью 24,5 км.

В 2019 году запланированы работы по текущему ремонту арычных сетей, протяженностью 4 км.

2. Подтопление на пересечении пр. Райымбека, ул. Момышұлы

На данном участке  при обильных осадках арычная сеть данного участка  не справляется с ливневыми потоками.

Пути решения: Требуется устройство двух переходов через                    пр. Райымбека в северную сторону. Решается вопрос финансирования Управлением зеленой экономики г. Алматы.

3. Неосвещенные улицы/дворы

Отсутствует наружное освещение  по следующим адресам:

1) 6 мкр. дома №№1, 3а, 7, 8, 26а, 27-36, 31а, 57,34, 35, 36;

2) мкр. «Шабыт» (Дубок) от ул. Жандосова до ул. Ықылас (Центральная); ул. Новостройка от ул. Солнечный проезд до тупика;             ул. Степная; Сейхун (малая Ташкентская) от Абая до Садвакасова; ул.Ілтипат (Пионерская) от Яссауи до Садвакасова.

Пути решения:

1) В 2020 году запланированы работы  по программе «Благоустройство дворов 2020», в данном проекте предусмотрена установка наружного освещения.

2) Подана заявка в ГКП «Алматы ҚалаЖарық» для разработки ПСД. Финансирование необходимо, сумма будет определена, после разработки ПСД.

4.  Водоснабжение

Система водоснабжения мкр. «Жазира», «Алмас» («Школьный-1, 2»), «Шабыт», «Атамекен»(«Дубок-1,2») организована и построена без проектных решений, источником которой служит скважины и горная вода, также вода подается в сети водопровода без первоначальной обработки и дополнительной очистки, что не соответствует нормам по качеству питьевой воды.

Сети канализации организованы аналогично, частично наблюдается пользование и устройство локальных септиков.

Пути решения:  В настоящее время Управлением энергоэффективности и индустриального развития г. Алматы ведутся работы по разработке проектно-сметной документации, реализация указанного проекта запланирована на 2018-2019г.г.

5. Газоснабжение

В  мкр. «Достык», «Алтын бесик» выявлено 27 домов, которые не подключены к природному газу, в связи с низким  материальным положениям жителей.

Пути решения:  В настоящее время партией  «Нур-Отан» привлекаются инвесторы, предприниматели для финансирования              (4 млн. 860 тыс.тенге) подключения данных домов.

6. Образование

В районе переполнена школа № 173 (мкр. «Мамыр-1»), проектная мощность в 1000 посадочных мест, в настоящее время обучается                      2743 учащихся.

Пути решения: В 2019 году планируется строительство школы                                       на 1200 посадочных мест в мкр «Мамыр-1»  (район ТРК «Спутник»).

7.  Задолженность по заработной плате

ТОО «Инжинирингстрой проект сервис»

Начальная сумма задолженности   в ТОО «Инжинирингстрой проект сервис»   по зарплате составляла 29,4 млн.тенге перед                     171 работниками.

Определением суда от 16.03.2015 года утвержден график погашения задолженности   по зарплате – октябрь 2019 г.

На сегодняшний день задолженность составляет 4,9 млн. тенге перед   34 работниками.

АО «Жигер»

На 11 апреля  2019 года  сумма задолженности составляет 22 600 000 т.

23.01.2019г. состоялась собрание кредиторов на котором принято решение  о переоценке имущества и снижение цены. 18.02.2019 г. выбрана оценочная компания ТОО “GamaGroup”.

26.03.2019г. собранием кредиторов принято решение о реализации имущества АО “Жигер” методом электронной продажи по оценочной стоимости и утвержден план продажи.

Электронные торги по продаже имущества 28.04.2019 г.

Вторые электронные торги состоятся 28.05.2019 г.

ТОО «Старатель AziaGroup»

Имущество отсутствует. Имеется решение суда о взыскании дебиторской задолженности  на сумму 1,5 млн. тенге  от 29 марта                 2019 года.

Исполнительный лист направлен частному судебному исполнителю  в г.Тараз для работы.

Также банкротным управляющим направлена претензия бывшему директору ТОО «Старатель AziaGroup» Сердюк А.В.  о взыскании займа на сумму 12 млн. тенге.

Срок претензии истекает 15 апреля  2019 года.

В случае отказа, в отношении  Сердюка А.В. будет подан иск в суд.

Срок исполнения – до 28 июня 2019 года.

Пути решения: Исполнение графика погашения, финансирование не требуется.

8. Нецелевое использование земель в районе

В районе  408 неиспользуемых земельных участков, общей площади 281 га.

381 участок имеет нецелевое использование, общей площадью 36,7 га.

Пути решения: Инспекторами Управления градостроительного контроля г.Алматы выдается предписание на освоение неиспользованных земельных участков, сроком на 1 год.

9. Недостроенные МЖК:

1. Строительство многофункционального комплекса  с паркингом сев. ул. Шаляпина, зап. пр.Алтынсарина, 12-мкр. д.20.  Строительство данного объекта начат с мая 2016 г. и приостановлен в мае 2017 г. на стадии наружных и внутренних отделочных работ в связи с возбуждением уголовно-процессуального дела                                в отношении владельца данного земельного участка Зайнауддина А. и отсутствием финансирования.

Пути решения:  Ведутся работы по возврату производственной документации и техники изъятых в ходе следствия.

2. Многоквартирный жилой комплекс   с подземным паркингом в мкр. Жетысу-3, севернее пр. Абая, восточнее  ул. Момышулы

В связи с отсутствием финансирования в октябре 2007 года строительство объекта приостановлено на уровне первого этажа, общей готовностью около 15-20%.

Пути решения:  Необходимо изъять земельный участок под реновацию, рассмотреть передачу другим инвесторам для продолжения и завершения строительства.

3. Многоквартирный жилой комплекс  с объектами обслуживания и подземным автопаркингом западнее ул.Саина, южнее санатория «Каргалы».

Строительство  приостановлено с 2013 года, в связи с отсутствием финансирования на стадии нулевого цикла.

Пути решения:  Ведутся переговоры с инвесторами (Турецкая копмания ТОО «Байшатыр Групп»).