**а**

**Информация о реализации рекомендаций Общественного совета**

Рассмотрев рекомендации Общественного Совета города Алматы от 12 мая 2021 года №118-ОС проделана следующая работа:

**По пункту 1. Подготовить предложения по изысканию источников устойчивого водоснабжения для обеспечения населения района питьевой водой.**

Для обеспечения качественным водоснабжением населения Наурызбайского района реализуется ряд проектов по строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день в 7 микрорайонах *(Таужолы, Курамыс, Жайлау, Акжар, Шугыла, Каргалы, Тастыбулак)* ведутся строительно-монтажные работы и а также прошлом году начаты строительство новой фильтровальной станции р. Каргалы, в текущем году планируем начать строительство фильтровальной станции р.Аксай. Срок завершения реализуемых проектов декабрь текущего года.

**По пункту 2. Принять меры по подключению домов частного сектора к газоснабжению, обеспечению всех категорий социально-уязвимых категорий населения газом.**

Совместно с поставщиками газового хозяйства и монтажной организацией ТОО «Темел груп» в рамках акции АО «Халық банк» в 2020 году завершены работы по подключению к сетям газоснабжения СУСН (малообеспеченных и многодетных семьи) по 46 адресам.

**По пункту 3. Обеспечить бесперебойное движения общественного транспорта городских и пригородных маршрутов для обслуживания населения присоединённых и пригородных территорий города, благоустройству и санитарной уборке остановочных комплексов.**

В настоящее время на территории Наурызбайского района функционируют 20 маршрутов общественного транспорта.

Со дня образования района организованы 7 новых маршрутов и продлены 5 маршрутов. Все маршруты обновлены.

После завершения работ по строительству инженерных сетей и восстановления асфальтного покрытия, совместно с Управлением городской мобильности города Алматы, планируется запустить маршрут в мкр. Курамыс и в садоводческие товарищества расположенных выше ул. Жандосова.

**По пункту 4. Принять меры по поддержке и развитию предпринимательской деятельности, различных форм ремесленничества, повышению уровня созданию постоянных рабочих мест и самозанятых в сфере малого и среднего бизнеса, привлечения в малый бизнес представителей молодежи, других категорий социально-уязвимых граждан.**

Только в 2020 году по в рамках государственных программ поддержки бизнеса поддержку получили 17 проектов на сумму 3,3 млрд. тенге, открыт промышленный парк ТОО «Ala Estate», создано более 2 200 новых рабочих мест, количество действующих субъектов МСБ выросла на 12% до 7 367 ед.

**По пункту 5. Внести изменения в процедуру организации вовлечения граждан и содержание работ по проекту «Бюджет участия» и бюджетных программ, администратором которых выступает аппарат акима.**

Процедура информирования населения по проекту «Бюджет участия» проводилось на официальном сайте и в страницах социальных сетях аппарата акима, а также сотрудниками комитета местного самоуправления по каждым микрорайонам Наурызбайского района города Алматы.

 В рамках «Бюджета участия» на 2020-2021 годы утверждено 50 проектов, которые не дублируются бюджетными программами аппарата акима района.

**По пункту 6. На основании анализа демографических и миграционных процессов в районе, изменений контингента учащихся школ подготовить предложения по строительству новых школ и детских садов, строительства пристроек к действующим школам, возвращения в коммунальную собственность ранее выведенных из коммунальной собственности детских дошкольных учреждений.**

**Строящиеся объекты в Наурызбайском районе:**

1. Школа на 1800 мест в мкр.Калкаман по ул. Талжана 1Б.

*Срок завершения 1 квартал, 2022 г.;*

2. Школа на 1500 мест в мкр. Калкаман по ул. Каракулова,29.

*Срок завершения 1 квартал, 2022 г.;*

3. Пристройка к школе №186 в мкр.Акжар по ул. Байсултанова 15.

*Срок завершения 4 квартал 2021 г.;*

4. Международная школа «Зерде» в мкр.Каргалы по ул.Кенесары хана,

*Срок завершения 2 квартал 2021 г.*

5. Детский сад на 120 мест в мкр.Акжар по ул. Байсултанова15.

 *Срок завершения 2 квартал 2021 г.;*

6. Детский сад на 120 мест в мкр.Таусамалы по ул. Жандосова 2, *Срок завершения 2 квартал 2021 г.*

7. Частная школа «Upstream Zerek, по мкр.Акжар, ул.Айманова 80. *Срок завершения май 2021 года*

**Разрабатываемые объекты:**

1. Центр инновационного творчества для детей школьного возраста на 675 мест в мкр.Шугыла.

2. Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Акжар. Текущий статус ПСД: в экспертизе. Срок получения ГЭ: июнь 2021 г.

3. Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Шугыла (ЖК «Виват Билдинг»). Текущий статус ПСД: объявлен конкурс на разработку ПСД. Срок получения ГЭ: 1 квартал 2022 г.

**Планируемые к строительству социальные объекты:**

1. Управление городского планирования и урбанистики города Алматы утвержден Генеральный план района для строительства 8 школ, 14 детских садов в микрорайоне Шугыла.

2. Государственный детский сад на 320 мест в мкр. Шугыла. Объявлен конкурс. Срок получения экспертизы: 1 квартал 2022 года;

3. Государственный детский сад на 320 мест в мкр. Акжар. Готовится ПСД. Время получения экспертизы: 2 квартал 2021 года;

4. Строительство школы на 1200 мест в мкр.Карагайлы.Текущий статус ПСД: подготавливается бюджетная заявка на финансирование разработки ПСД.

5. Строительство детского сада на 240 мест в мкр.Калкаман-2. Текущий статус ПСД: подготавливается бюджетная заявка на финансирование разработки ПСД.

6. Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Карагайлы. Текущий статус ПСД: подготавливается бюджетная заявка на финансирование разработки ПСД.

**По пункту 7. В рамках концепции «слышащего государства» внести изменения в организацию приема граждан акимом района, заместителями акима с повышением результативности принимаемых на основании личных встреч решений, увеличением результативности превентивных мероприятий, основанных на усилении диалога с представителями гражданского общества, представителями социально-значимые проблемы, купировать негативные тренды среды населения.**

Прием граждан акимом проводится еженедельно по вторникам, где также принимают участие представители структурных подразделений, вместе с тем на постоянной основе проводятся встречи с населением совместно с депутатами маслихата г. Алматы и гражданскими активистами.

**По пункту 8. Принять меры по строительству и благоустройству автомобильной дороги от улицы Жандосова до мкр. «Таужолы».**

Силами подрядной организации ТОО «АлматыИнжСтрой» ведутся работы по восстановлению дорожного полотна. Проведено восстановление 300 п.м. черновым крупнозернистым слоем. По улицы Досмухамедова полное завершение восстановительных работ планируются до 20 июня текущего года.

**По пункту 9. Принять меры по обеспечению населения мкр. Тастыбулак» питьевой водой, особо обратить внимание на садоводческое товарищества «Наука», «Казгидроводхоз».**

В целях решения вопросов водоснабжения района в 2020 году по ранее разработанному проекту, коммунальным предприятием ГКП «Алматы су» (водоснабжающая организация) компанией ТОО «Монолит-Дизайн – 2030» реализован проект строительства магистральных сетей водопровода и канализации в мкр. Тастыбулак. Срок завершения строительных работ декабрь 2021 года.

По участкам не вошедших в проект на проведение вышеуказанных работ аппаратом акима района направлена заявка администратору программ в КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы» на разработку нового проекта по не вошедшим участкам в том числе ПКСТ «Наука» и «Казгипроводхоз». Срок реализации проекта 2021-2022гг.

**По пункту 10. В пределах компетенций обеспечить природоохранные мероприятия в части сохранения верхнего плодородного слоя земли в предгорной зоне от несанкционированной продажи, исключить нерегулируемое использование земельных ресурсов в коммерческих целях.**

Прошу обратиться РГУ Департамент экологии по городу Алматы Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» расположенный по адресу пр. Абая, 32.

*87272391103.*

**По пункту 11. Рассмотреть вопрос организации функционирования модульного пункта полиции в мкр. «Карагайлы», который не задействован по прямому назначению длительное время;**

**Провести ревизию камер наружного наблюдения в образовательных учреждениях, в местах массового скопления людей на предмет разрешительных возможностей камер, обеспечивающих их способность распознания лиц в любое время суток, а также исключения из территорий, подлежащих наблюдению «слепых зон».**

- По результатам анализа, проведенного Департаментом полиции г. Алматы принято решение о переносе модульного поста полиции в мкр. Карагайлы
на более криминогенный участок г. Алматы.

- В Наурызбайском районе расположены 9 общеобразовательных школ, в которых установлены 304 камер видеонаблюдения. Из них: 108 – внутренних,
196- наружных.

Также в местах массового скопления людей установлены 36 камер СВМ.

Аппаратом акима составлен и направлен в Департамент полиции г. Алматы список мест требующих установку камер наблюдения.

**По пункту 12. Ускорить прокладку водопроводных сетей в мкр. «Акжар с приведением в соответствие с техническими требованиями проезжай части дороги после проведенных работ по прокладке труб.**

Для обеспечения населения бесперебойным водоснабжением в мкр. Акжар по заказу КГУ «Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы» подрядной организацией ТОО «АГС Пласт» продолжается реализация комплексных мероприятий по строительству инженерных коммуникаций (водопровод и канализация), в числе которых реконструкция фильтровальной станции и возведение новых инженерных сетей. Срок завершения строительных работ декабрь 2021 года. Восстановительные работы асфальтового покрытия будет рассмотрено после полного завершения строительных работ. Также, на все виды работ имеется гарантийное обязательство подрядной организации.

**По пункту 13. Провести работы по восстановлению/строительству тротуаров по улице Байдаулет (ммкр-он Кенесары) для обеспечения беспрепятственного прохода в любых погодных условиях.**

Строительство тротуара по указанному участку улицы Байдаулет ранее не представлялось возможным связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке инженерных сетей по заказуУправления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы. Совместно с Управлением городской мобильности города Алматы будет рассмотрен вопрос строительство тротуара.

**По пункту 14. Принять меры по обеспечению давления в газопроводах при подаче газа в жилье дома в соответствии с техническим требованиями.**

Подключение к системам газоснабжения осуществляется газоснабжающей организацией (АО «КазТрансГаз Аймақ», ТОО «Тауекел-Н-Алгабас») после полного обследования жилого дома и получения технической условий.

**По пункту 15. Организовать работу по обеспеченью освещения и благоустройству по улице Даулеткерея, ремонт арычной системы, установить мусороуборочные баки и организовать вывоз мусора.**

Линий наружного освещения по улице Даулеткерея функционируют в полном объеме. Также, проведена очистка арычной сети.

Вывоз твердо-бытовых отходов в жилых массивах осуществляется бестарным методом. В связи с чем, установка контейнерной площадки не представляется возможным.

**По пункту 16. Принять меры по обеспечению сохранности исторического и культурного наследия сакской эпохи, недопущению складирования отходов и мусора в районе курганного могильника «Акжар».**

На территории Наурызбайского района города Алматы (северная часть п. Акжар) на расстоянии более 300 метров от здания акимата Наурызбайского района расположены древние курганы саков.

Данные курганы (захоронения ранних кочевников, относится к 1 тыс, до н.э.) эпохи РЖВ (4-3 вв. до н.э.) внесены в список предварительного учета объектов историко-культурного наследия г. Алматы.

Данные курганы включены в Государственный список памятников истории и культуры местного значения.

Также в соответствии с приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года № 86 «Об утверждении Правил определения охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта памятника истории и культуры и режима их использования» памятник археологии окружается охранной зоной 40 метров от его границ, при группе памятников - от внешних границ крайних объектов историко-культурного наследия.

**По пункту 17. Обеспечить соблюдения регламентных сроков пробивки и расширения автомобильных дорог по улицам Кунаева и Грозы, работы на которых создают значительные сложности проживания для жителей, увеличивают аварийность и опасность для населения.**

По информации Управления городской мобильности города Алматы расширение улицы Кунаева от улицы Яссауи до улицы Рыскулова будет завершен до конца текущего года.

**По пункту 18. Принять меры по размещению на сайте аппарата акима района информации о работе по противодействию коррупции таких как, антикоррупционный стандарт КГУ «Аппарат акима», План антикоррупционных мероприятий отчетная информация о выполнении плана, анализ внутренних коррупционных рисков, материалов филиала проектного офиса «Adaldyq Alany» и др.**

На интернет ресурсах Аппарата акима регулярно публикуются принимаемые меры по противодействию коррупции. Также на инстаграм странице проектного офиса «Nauryzbai Аdaldyk alany» публикуются результаты работ проводящийся в рамках проектного офиса.

**По пункту 19. Принять меры по приведению в соответствии с техническими нормами состояние автомобильной дороги от ул. Жандосова до мкр. «Таусамалы».**

Силами подрядной организации «ДСУ-13» ведутся работы по подготовке основания под асфальтирование в рамках расширения проезжей части улицы Кунаева. Также, осуществлен выкуп и снос всех объектов. Строительство автодороги планируется завершить в сентябре текущего года.

**По пункту 20. Организовать работу по развитию местной социальной инфраструктуры-строительство и обустройство детских игровых площадок, тренажерных комплексов, мест организации досуга населения, «workout», особенно Абайские дачи.**

Также сообщаем, что в текущем году в рамках программы «Бюджет участия» запланирован текущий ремонт 18 детских и спортивных площадок.

По линии Управления зеленой экономики г. Алматы планируется строительство зеленой зоны в доль реки Каргалы в мкр. Калкаман на земельном участке площадью 2 га.

Также, в рамках социальной ответственности и бизнеса строительной компанией ТОО «Qazaq stroy» планируется строительство парка перед административным центром района.

**По пункту 21. Принять меры по организации летнего отдыха детей, особенно из многодетных семей и малообеспеченных семей.**

В связи с карантином приостановлена отправка детей на летние каникулы.

**По пункту 22. Рассмотреть возможность и внести предложения по открытию центра реабилитации и адаптации для людей с ограниченными возможностями.**

В Наурызбайском районе есть потребность в создании креативного социального центра для реабилитации лиц с особыми потребностями, где будут созданы индивидуальные условия и равные возможности для инвалидов *(образовательные развивающие кружки, музыка, тренажеры и т.д.)*.

КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы», направил письмо об оказании содействия в выделении объекта для создания социального центра по адресу мкр. Тастыбулак, ул. Байзакова, 13/1, бывшее здание Центра крови, баласодержателем которого является РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Управлением государственных активов города Алматы направлено ходатайство в адрес Министерства здравоохранения Республики Казахстан о передаче данного Объекта в коммунальную собственность города Алматы. Однако, Министерство здравоохранения Республики Казахстан в связи с производственной необходимостью не имеет возможности передать объект в коммунальную собственность города Алматы.

**По пункту 23. Қазақ тілінің орнын, қолдану жағдайын кеңінен қарастыру керек. Рухани, діни мәдениеттің орнын арттыру үшін жоспарлау жасау керек.**

Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында және қазақ тілін насихаттап, кеңінен қолдану бойынша жыл басынан бастап 25 іс-шара ұйымдастырылды. Алдағы уақытта қазақ тілін насихаттау бойынша іс-шаралар ұйымдастырылу жоспарлануда.