**Выступление**

**руководителя УГМ Мурзаханова Г.А. на тему**

**«Отчёт о результатах деятельности Управления городской мобильности г.Алматы за 2020 год**

**и планах на 2021 год»**

**Құрметті Рахман Алшанұлы және**

**кездесуге қатысушылар!**

 Сіздердің назарларыңызға Қалалық мобилділік басқармасының 2020 жылы жасалған жұмысы және 2021 жылға жоспары туралы есепті ұсынамын.

 Өздеріңіз білетіндей, біздің Басқарма **үш салада** жұмыс атқарады – ол автомобиль жолдары, жолаушылар көлігі және көліктің баламалы түрлері.

Осы бағыттарда, 2020 жылы қаланың жол көлік инфрақұрылымын дамыту мақсатында келесі жобалар жүзеге асырылды.

В прошлом году построены 42,8 км новых дорог в **9-ти микрорайонах**, таких, как мкр.Дархан-Байбесик, Алгабас-АЗТМ, Улжан-1, Улжан-2, Айгерим-1, Айгерим-2, Трудовик, Шанырак-2, Жас Канат.

В результате 74 тыс. жителей города обеспечены дорогами.

К тому же, протяжённость городских дорог увеличился на 4%, а также доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, повысилась на 5%, с 75% до 80%.

#### Пробивка улиц

Продолжались работы по пробивке **3-х улиц** протяжённостью **8,2 км**.

СПРАВОЧНО:

1. пр.Абая от ул.Момышулы до границы города, протяжённостью 3 км;
2. ул.Саина от пр.Рыскулова до ул.Акын Сара, протяжённостью 3,2 км;
3. ул.Нурлы (МУРЗ №1) от ул.Сабденова до пр.Райымбека, протяжённостью 2 км

### Пробивка Абая было начато пять лет назад.

Стройготовность объекта - **65%**.

Срок завершения работ – **декабрь** т.г.

СПРАВОЧНО:

Проблемный вопрос - выкуп земельных участков. Всего подлежат выкупу – 195 участков, из них выкуплено только 88% (172), осталось – 22% (23).

Пробивка Саина было начато с 2018 года, на протяжении 4-х лет ведутся работы.

Стройготовность объекта - **30%**.

Срок завершения работ – **декабрь** т.г.

СПРАВОЧНО:

Проблемный вопрос - выкуп земучастков. Всего подлежат выкупу 67 участков, из них:

- готовы к выкупу 67% или 45 участков на сумму Т1,37 млрд.,

- в суде - 12 участков на сумму Т385 млн.;

- в работе 10 участков.

**Транспортные развязки**

Ведётся строительство **3-х** транспортных развязок.

СПРАВОЧНО:

1. пр.Рыскулова – ул.Емцова (Т5,4 млрд);
2. пр.Сейфуллина – ул.Жансугурова (Т8,6 млрд);
3. ул.Бухтарминская с Кульджинским трактом (Т19,7 млрд).

**Пешеходные переходы**

Возведены **4** надземных пешеходных переходов по ул.Майлина и Северное кольцо.

СПРАВОЧНО:

1. по ул.Майлина - ул.Тукая;
2. по ул.Северное кольцо - севернее ул.Москвина (ТРЦ «Адем-3»;
3. по ул.Северное кольцо - южнее ул.Бурундайский (АЗС «Карасу»);
4. по ул.Северное кольцо - севернее ул.Жумабаева (мечеть Карасу).

**Средний ремонт**

Отремонтировано средним ремонтом **324 улиц** протяжённостью **219 км**.

Также проведён средний ремонт транспортной развязки пр. Аль-Фараби-ул. Жарокова и 8 надземных пешеходных переходов.

СПРАВОЧНО:

* Алмалинский район – 19 улиц, 14,7 км
* Алатауский район – 101 улиц, 75,8 км
* Ауэзовский район – 61 улиц, 28,1 км
* Бостандыкский район – 43 улиц, 20,2 км
* Жетысуский район – 23 улиц, 22,4 км
* Наурызбайский район – 35 улиц, 22,2 км
* Медеуский район – 28 улиц, 25 км
* Турксибский район – 14 улиц, 10,7 км.

В рамках среднего ремонта, в целях реализации концепции «Vision Zero» обустроены **14** трапециевидных искусственных неровностей и **102** мысов безопасности по улицам Молдагалиева, Маметова, Айтиева.

**Средний ремонт тротуаров**

Средним ремонтом отремонтировано и обустроено 86,6 км тротуаров и 41 остановочных площадок и карманов.

#### Текущий ремонт дорог

Текущий ремонтом отремонтировано **285 тыс м2** асфальтобетонного покрытия и поднято 1842 люков.

## ПСД

В 2020 году разработаны и получены положительные заключения вневедомственных экспертиз по **21-му проекту.**

СПРАВОЧНО:

1. пробивка ул.Толе би от ул.Яссауи до границы города (1 и 2 участки);
2. строительство дорог в микрорайонах Жас Канат, Шанырак-5, Ужет (6-ой градокомплекс), Самгау, Нуршашкан, Альмерек, Курамыс, Кайрат, Алгабас и Шапагат. ;
3. строительство 2-х надземных пешеходных переходов южнее и севернее транспортной развязки на пересечении пр.Рыскулова с Кульджинским трактом;
4. строительство дороги по ул.Айтеке би от ул.Байтурсынова до ул.Досмухамедова;
5. строительство подъездной дороги к строящимся 23 многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би;
6. строительство пешеходного моста через р.Карасу, в Жетысуском районе в мкр.Кемел;
7. строительство 70-и нерегулируемых пешеходных переходов;
8. строительство 70-и регулируемых пешеходных переходов;
9. строительство 30-и светофорных объектов, с включением в состав АСУДД в режиме адаптивного управления;
10. капитальный ремонт дорог в мкр.Думан.

**ТСРДД**

В прошедшем году **завершено**:

- устройство **115** нерегулируемых пешеходных переходов (Т25 млн);

- строительство **14-ти** светофорных объектов с адаптивным управлением (Т538 млн).

- доукомплектация **5-ти** светофорных объектов наземными пешеходными переходами и пешеходными светофорами (Т44,5 млн).

СПРАВОЧНО:

1. пр. Достык - пр. Абая;
2. пр. Сейфуллина - ул. Гоголя;
3. пр. Абылай хана – ул. Гоголя;
4. пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра;
5. пр. Абылай хана – пр. Абая.

Производились работы по 1-му этапу модернизации АСУДД с подключением к системе 93 светофорных объектов (Т1,5 млрд).

#### Дорожные знаки

Установлено и заменено **4 843** дорожных знаков (Т129,7 млн).

СПРАВОЧНО:

- установлены – 3 365 шт.;

- заменены – 1 478 шт.

**Дорожная разметка**

Нанесено на **88 улицах** **276 тыс. м2** линий дорожной разметки (Т1,239 млрд).

**Дорожное ограждение**

Установлено дорожное ограждение по **пр.Рыскулова** от ул.Бокейханова до ул.Емцова, протяжённостью **3,5 км** (Т208 млн).

#### Выделенные полосы

Устроено **31 км** BUS Line для общественного транспорта (Т94,6 млн).

СПРАВОЧНО:

1. Кульджинский тракт от пр.Рыскулова до ул.Халиуллина;
2. ул.Халиуллина от ул.р.Казачка до ул.Татибекова;
3. ул.Татибекова от ул.Халиуллина до ул.Жетысуской;
4. ул.Жетысуская от ул.Татибекова до пр.Райымбека;
5. пр.Суюнбая от ул.Пушкина до ул.Б.Хмельницкого;
6. ул.Момышулы от ул.Толе би до ул.Монке би.

Выделенные полосы организованы на **29 улицах**, протяжённостью **151,6 км**.

**Мар шр утная с е ть ав тоб усов**

В 2020 году были запущены **16 маршрутов**, из них:

- **4 городских** маршрутов (№39, 101, 114, 133);

**- 12 пригородных** маршрутов (204, 208, 214, 215, 217, 220, 221, 222, 225, 226, 228, 231) (180 ед.).

**Обнов лени е ав тоб ус ов**

Частным перевозчиком закуплено **4 ед.** электрических автобусов.

Три маршрута (№11, 27, 48) обновлены **49-ти** новыми автобусами.

Для сохранения гражданам тарифа за проезд на уровне 80 тенге, перевозчикам были выделены субсидии в размере Т24,0 млрд.

#### Остановки

Более **4500** раза произведена помывка остановочных павильонов.

По **32** остановкам проведены аврийно-восстановительные работы.

Установлены **12** остановочных павильонов (в рамках соцответственности).

Перенесены **18** остановок на другие локации.

Установлено **57** дорожных знаков 5.12 «Остановка общественного транспорта по требованию».

**Велоинфраструктура**

В 2020 году постановлением акимата города администрирование системой велошеринга «Almaty Bike» было передано из ведения Управления спорта в наше Управление.

По итогам года системой шеринга воспользовались более **959 тыс. раз,** пройдено более **2 млн км расстояния**.

Общее количество пользователей - **48 тыс человек.**

Было введено в эксплуатацию **7 км** вело инфраструктуры по улицам Муратбаева (от ул.Макатаева до ул.Шевченко)*;* Богенбай батыра (от ул.Конаева до ул.Масанчи)*,* Масанчи (от Богенбай батыра до ул.Карасай батыра) и Карасай батыра (от ул.Масанчи до ул.Байтурсынова)*.*

**Самокаты**

Запустили шеринг электро-самокатов «Ozim Scooters» на **300 ед**.

СПРАВОЧНО:

На сегодняшний день в городе работают **3 оператора шеринга** на **1,9 тыс. ед самоктов:**

1. «JET» - 1 тыс.ед.;
2. «Eleven» - 300 ед.;
3. «Ozim Scooters» - 600 ед.

**Государственные услуги**

Управлением оказаны **79 ед.** государственных услуг по выдаче удостоверения на право управления маломерными самоходными судами.

Отказов и просрочек – **нет**.

### КАСАТЕЛЬНО ПЛАНА РАБОТ НА 2021 ГОД

На 2021 год поставили перед собой следующие задачи:

#### Метро

До конца т.г. планируем **завершить** строительство **2-х станций** «Сарыарка» и «Достык» и **3,1 км** линии метрополитена между ними.

Это заключительные станции второго пускового комплекса.

Завершение позволит увеличить пассажиропоток **в 2 раза** до **18 млн. поездок** в год и обеспечит доступность к метро **35 тыс жителей** 12 микрорайонов Ауэзовского района.

Для обслуживания новых станции будут поставлены **32 новых вагонов** «Hyundai Rotem».

Вместе с тем, продолжается строительство третьего пускового комплекса – это **2,5 км** линии метро и станции «Калкаман».

##### Формирование малого транспортного кольца

##### Продолжаем строительство 3-х транспортных развязок на Рыскулова–Емцова, Сейфуллина-Жансугурова, Бухтарминская–Кульджинский тракт.

##### Из них, до конца года, при условии полного изъятия земельных участков, планируем завершить развязку на Рыскулова–Емцова.

##### В августе планируем начать строительство ещё одной транспортной развязки - на пересечении ул.Саина-ул.Монке би.

#### Пробивка улиц

Продолжается пробивка **3-х улиц**, протяжённостью
**8,2 км**

СПРАВОЧНО:

1. пр.Абая от ул.Момышулы до границы города, протяжённостью 3 км;
2. ул.Саина от пр.Рыскулова до ул.Акын Сара, протяжённостью 3,2 км;
3. ул.Нурлы (МУРЗ №1) от ул.Сабденова до пр.Райымбека, протяжённостью 2 км

#### Поставили задачу завершить до конца года радиальное сообщение к БАКАДу - пробивку пр.Абая от ул. Яссауи до границ города, что увеличит пропускную способность на 20%.

#### Планируется пробить ещё одну улицу – это ул.Ауэзова [от улицы Гоголя до проспекта Райымбека.](https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/5603918) Вчера заключён договор.

#### Дороги

В этом году, в рамках принципа «Город без окраин» ведётся строительство **108 км** новых дорог, на 415 улицах, **в 7-и** **микрорайонах** Алатауского, Турксибского и Наурызбайского районах (мкр.Ужет, Шанырак-5, Самгау, Нуршашкан, Курамыс, Альмерек, Кайрат, Алгабас), где проживают более 153 тыс. жителей.

Это плюс 4% к имеющейся протяжённости улично-дорожной сети.

Ранее в этих районах не было асфальтного покрытия. Теперь, там будут полностью обустроены дороги с твёрдым покрытием.

Справочно:

Строительство дорог в мкр. Ужет – 11,3 км, 87 улиц;

Строительство дорог в мкр. Шанырак-5 – 6,6 км, 29 улиц;

Строительство дорог в мкр. Самгау – 4,6 км, 25 улиц;

Строительство дорог в мкр. Нуршашкан – 5,2 км, 25 улиц;

Строительство дорог в мкр. Курамыс – 4,9 км, 27 улиц;

Строительство дорог в мкр. Кайрат – 28,9 км, 78 улиц;

Строительство дорог в мкр. Альмерек – 14,6 км, 46 улиц;

Строительство дорог в мкр. Алгабас – 31,9 км, 98 улиц.

Начаты подготовительные работы по строительству 0,5 км подъездной дороги к строящимся 23 МЖД на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би

Реконструкция улиц

Продолжается реконструкция **2-х улиц**, протяжённостью 2,2 км и реконструкция одного моста:

1. улично-дорожной сети по линии BRT, протяжённостью 1 км;
2. ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. «Таусамалы», протяжённостью 1,2 км;
3. мост через р.Каргалы по ул.Тажиева в мкр.Карагайлы.

#### Мосты и тоннели

В городе, всего **180 искусственных сооружений** (145 мостов и эстакад, 34 развязки, 4 тоннеля).

До конца года планируется провести **текущий ремонт 15 мостовых сооружений**.

СПРАВОЧНО:

В 2014 году обследовано 77 мостов, построенных до 2000 года. В удовлетворительном состоянии находятся 26 сооружений, в неудовлетворительном - 51 сооружение.

**Капитальный ремонт**

В мкр.Думан проводится капитальный ремонт дорожного покрытия на 59 улицах, протяжённостью 30,5 км.

Срок завершения работ – декабрь 2021 года.

**Средний ремонт дорог**

Средним ремонтом дорог планируется отремонтировать дорожное покрытие на 200 улицах протяжённостью 196,5 км, из них магистральные улицы – 18 протяжённостью 44,4 км.

На сегодняшний день завершены 17 улиц, протяженностью 14,5 км.

Срок завершения работ – ноябрь т.г.

#### Средний ремонт тротуаров

В 2021 году планируется произвести ремонт и устройство тротуаров на 30 км и 80 остановочных площадок.

#### Текущий ремонт дорог

#### В 2021 году планируется провести ремонт асфальтобетонного покрытия ориентировочно на 250 тыс. м2.

#### ТСРДД

В т.г. будет **завершено 1-й этап** модернизации автоматизированной системы дорожного движения (АСУДД) с подключением к системе **93 светофорных объектов** (Т400 млн).

СПРАВОЧНО:

Начало 2-го этапа с подключением к АСУДД 357 светофорных объектов запланировано на 2022 год.

Также запланировано **начать** строительство**:**

- **40-ка** светофорных объектов;

- **70-ти** регулируемых пешеходных переходов;

- и оснащение **70-ти** нерегулируемых пешеходных переходов дополнительным освещением.

**Дорожные знаки, разметка, ограждения**

Планируется:

- установить **2 720 дорожных знаков** (Т96 млн).

- нанести **200 тыс м2**дорожной разметки (Т1,2 млрд).

- установить **2,5 км** дорожных ограждений (Т200 млн).

**Мар шр утная с е ть ав тоб усов**

В первом квартале 2021 года запущено 5 маршрутов, в том числе 3 пригородных и 2 городских маршрутов (№6 ТП, 33, 219, 224 и 227).

Планируется организовать ещё **25 маршрутов**, из них 3 городских и 22 пригородных маршрутов для обслуживания присоединённых и пригородных территории (мкр: Шанырак, Саялы, Новый, Томирис, Алтай, пос.Жомарт, Шабыт, Байсерке, Чапаево, пос.Туганбай, Нура, г.Каскелен).

СПРАВОЧНО:

Перевозчики – **20**.

Маршруты - **149**.

Автобусы - **2000** подвижных единиц, из них газовые автобусы – **502 ед**; троллейбусы – **160 ед**; электрические автобусы – **14 ед**; дизельные автобусы – **1324 ед**.

В пригородной зоне - **11** перевозчиков, **40** маршрутов, **392** подвижного состава.

Межгородских сообщениях – **18** перевозчиков, **49** маршрутов, 100 подвижного состава.

**Обнов лени е ав тоб ус ов**

Планируется закуп **418** автобусов (газовые – 380 ед., электрические – 38 ед.), из них:

- коммунальным автобусным парком - **150 ед**.;

- частными перевозчиками - **268 ед**.

На субсидирование социально значимых городских маршрутов выделено Т**26 млрд.**

**Велоинфраструктура**

Управлением совместно ТОО «Научно-исследовательский и проектный институт транспорта и коммуникаций» разрабатывается **стратегия развития велоинфраструктуры**.

Проект на завершающей стадии. Срок завершения июль т.г.

С начало летнего сезона, были установлены **1,5 тыс** **ед. боллардов**, ограждающих вело полосу от проезжей части (на улицах Байтурсынова, Конаева, Муратбаева. Продолжаются работы по установке по ул.Жарокова, Шевченко, Макатева, Байсеитов).

До конца августа проведём **капитальный ремонт** 1300 **ед.** велосипедов «Almaty Bike».

#### Платные парковки

За первый квартал т.г. организованы 134 платных паркомест по улицам Молдагалиева, Чернышевского и Станкеевича.

До конца года планируется ещё организовать и ввести систему платных парковок тротуарного типа по улицам **Мендыкулова и Масанчи**.

СПРАВОЧНО:

Эксплуатирующая организация: ТОО АСТПС

Кол-во платных зон: 12

Платных паркомест:6230

Стоимость парковки 100 тг во всех зонах и 150 тг возле Зеленого рынка.

###### Государственные услуги

За истекший период оказаны **52 ед.** государственных услуг по выдаче удостоверения на право управления маломерными самоходными судами.

**Отказов и просрочек – нет.**

Доклад окончен.

Спасибо за внимание!