**Қайырлы күн, құрметті депутаттар!**

**Сіздерге Әуезов ауданының 2023 жылғы бюджетінің атқарылу қорытындылары және 2024 жылға арналған жоспарлары туралы баяндауға рұқсат етіңіздер.**

***Добрый день уважаемые депутаты!***

***Разрешите доложить Вам об итогах исполнения бюджета Ауэзовского района за 2023 год и планы на 2024 год***

Әуезов ауданында 2023 жылы шағын және орта бизнестің белсенді субъектілерінің саны өткен жылмен салыстырғанда **14% пайызға** **52 мыңға** дейін өсті, бұл ауданда **7 мыңнан** астам тұрақты жұмыс орнын құруға және салық түсімдерін **36% пайызға** **218 млрд. теңгеге** дейін арттыруға мүмкіндік берді.

2023 жылы функцияларды орталықсыздандыруды есебінен, аудан бюджеті **11,5 млрд.** теңгеден **26 млрд.** теңгеге дейін **2,2 есеге** ұлғайды. 2024 жылы бюджет тағы **38% пайызға** ұлғайып, **36 млрд.** теңгені құрады.

Қаражат инженерлік коммуникацияларды, жол инфрақұрылымын дамытуға және әлеуметтік саладағы жобаларды іске асыруға бағытталған.

**1. Развитие инженерных сетей.**

**Инженерные сети.**

**В 2023 году начата реализация проектов по строительству инженерных сетей в следующих микрорайонах:**

* Строительство сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная *(бывшие Садоводы)* на общую сумму **564 млн. тенге** *(водоснабжение – 2,4 км., канализация – 2,8 км.). На сегодня продолжается работа по подключению абонентов (из 130 подключено 115 абонента), ведутся работы по опрессовке линий и восстановлению дорожного полотна. Строительство начато в сентябре 2023 г., завершено в апреле 2024 г.*

Строительство канализационных сетей в мкр. Достык протяженностью **1,1 км.** на сумму **1,1 млрд. тенге.**В 2023 году проведены работы по прокладке инженерных сетей по улицам Розыбакиева, Терме, Тауке-Хана в настоящее время проводится корректировка проекта с добавлением водопроводных сетей и восстановлением асфальтного покрытия по всей ширине улиц. *(всего по проекту 14,7 км, охват 759 частных домов и 3 650 жителей). Начало СМР – октябрь 2023 г.*

 **Планируется реализовать в 2024 году:**

* Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц пр. Абая-Момышулы-Саина-Мустай Карима в мкр. Мамыр-4 на сумму **2,8 млрд. тенге** ***(водоснабжение – 6,5 км, канализация – 5,8 км.);***

*Начало СМР- май 2024 г.*

*Срок завершения СМР – май 2025 г.*

* Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Саина-Шаляпина-Жандосова-Яссауи 1 очередь строительства на общую сумму **4,8 млрд. тенге** *(водоснабжение – 14,1 км., канализация – 9,6 км.);*

*Справочно: с местного бюджета было выделено – 477 млн. тенге или 10%. Будет отправлена бюджетная заявка для выделения остальных средств с РБ.*

* Квадрат улиц Саина, Шаляпина, Жандосова, Яссауи 2 очередь строительства на общую сумму **6 млрд. тенге** *(водоснабжение – 12,8 км., канализация – 12,7 км.).*

*Справочно: с местного бюджета было выделено – 599 млн. тенге или 10%. Будет отправлена бюджетная заявка для выделения остальных средств с РБ.*

**2. Развитие дорожной инфраструктуры.**

В 2023 году проведен **ямочный ремонт 56 тыс. кв.м** *(8 930 тг. за кв.м.)*с охватом **47 улиц** по всему району, на сумму **500 млн. тенге**, В 2024 году планируется проведения **ямочного ремонта** **41 тыс. кв.м.** на сумму **490 млн. тенге** *(средняя цена 12 000 тг. за кв.м.).*

**Технический тротуар.**

**В 2023 году** акиматом района реализован городской проект по созданию и обустройству технических тротуаров на **45** участках площадью **16 тыс. кв.м**. на сумму **350 млн. тенге** *(асфальт 14 500 тг. за кв.м., брусчатка 17 200 тг. за кв.м.). В этом году, к сожалению, не поддержали наши проекты по техническим тротуарам.*

**3. Улучшение эстетического вида МЖД**

**Ремонт фасадов.**

Произведен ремонт **фасадов 5 домов** на сумму **64 млн.тенге** по улице Жандосова и пр. Абая.

*(введены в эксплуатацию с 1973 по 1997 года).*

*Адреса: ул.Жандосова 180, ул.Жандосова 182, ул.Жандосова 182а, мкр.Жетысу 4, дом 17, мкр.Жетысу 4, д.18.*

В планах на 2024 год проведение ремонта фасадной части **28 МЖД** на **590 млн.тенге**

(*введены в эксплуатацию 1986 году).*

*(мкр.Мамыр 1 Шаляпина-Момышулы, Аксай 1А Толеби-Момышулы, Аксай 1 западнее Саина - севернее Толеби – восточнее Момышулы, Аксай 2 западнее Саина - южнее Толеби – восточнее Момышулы),*

**Капитальный и текущий ремонт дворовых территории.**

В рамках благоустройства дворовых территорий в **прошлом** году завершен **капитальный ремонт** **161 двора** в мкр. 7, 8, 9, 10,11, 12, Жетысу-1,2,3,4 на общую сумму **8,6 млрд.тенге**

Проведены работы по **текущему ремонту** в **13** дворовых территориях в мкр. 1, 4, 5, Аксай-1, «Аксай-3б», Аксай-4» на сумму **258 млн.тг.**

В целях дальнейшей модернизации **в 2024 году** запланирован **капитальный ремонт 23 дворов** на общую сумму **1,6 млрд. тенге** *(поддержано 827 млн.тг.).* А также **текущий ремонт** **53** дворов на сумму **490 млн.тенге**

*Справочно: Тастак 1, Аксай 1-5, мкр.Мамыр 3, мкр. Таугуль, Таугуль 1, Мкр. 1, 2, 5, Кабдолова и др.*

Кроме того, разрабатывается ПСД на капитальный ремонт **137 дворов**, сумма на разработку составила **94,8 млн. тенге**

**4. Развитие общественных пространств.**

**В 2023 году**, в рамках программы «Бюджет народного участия» реализовано **16** проектовна сумму **715 млн. тенге:**

*- текущий ремонт пустующего участка с обустройством пешеходной*

*зоны западнее р. Б.Алматинка за ЖК «Тау Самал»;*

*- текущий ремонт пустующего участка за домом 70 в ЖК «Тау Самал»;*

*- текущий ремонт пустующего участка с обустройством пешеходной*

*зоны в мкр.5 между ШГ №27 и №6*

*- текущий ремонт пустующего участка в мкр.5 выше дома №5*

*- текущий ремонт пустующего участка с обустройством пешеходной*

*зоны в мкр.1 между домами № 27 и 29*

*- текущий ремонт пустующего участка в мкр.1 от ул. Айриха до ДС № 29*

*- текущий ремонт пустующего участка с обустройством пешеходной*

*зоны южнее ул. Жандосова, восточнее ул. Сулейменова;*

*- текущий ремонт пустующего участка по ул. Жандосова между*

*пр. Алтынсарина и ул. Навои;*

*- текущий ремонт пустующего участка с обустройством пешеходной*

*зоны по ул. Щепкина запад, север ул. Токтабаева;*

*- текущий ремонт пустующего участка с обустройством пешеходной*

*зоны в мкр. Таугуль около дома № 38;*

*- текущий ремонт пустующего участка с обустройством пешеходной*

*зоны по ул. Аманжол (зап.ул. Саина юг ул. Шаляпина);*

*- текущий ремонт пустующего участка в мкр.Аксай-3б около дома № 29*

*- текущий ремонт пустующего участка север ул. Шаляпина заезд в*

*мкр.12*

*- текущий ремонт пустующего участка в мкр. Аксай-5 около дома №15*

*- текущий ремонт пустующего участка в мкр.9 (выгул собак);*

*- текущий ремонт пустующего участка в мкр. Мамыр (лестница)*

В рамках реализации программы «Бюджет народного участия-2024» планируется реализация **57 проектов** *(более 18 тыс. голосов)* на общую сумму **2 млрд. 875 млн. тенге**, из них:

*- 16 проектов – пустующие участки;*

*- 41 проектов – дворовые территории.*

**Пешеходные переходы.**

В 2023 году проведен текущий ремонт **4 подземных** пешеходных переходов на сумму **113 млн.тенге** *Проведены работы по замене тактильных плиток, установка антивандального освещения, музыкального оборудования, систем видеонаблюдения, ремонт подъемных механизмов и лифтов с электрическим приводом, установка пандусов и благоустройство прилегающей территории.*

Кроме того, для удобства горожан уже на следующей неделе планируется начать работы по капитальному ремонту **5** **надземных** пешеходных переходов на сумму **675 млн.тенге** *(Подкраска металла конструкции (ступени, ограждения), устройство брусчатки, устройство плитки, замена освещения, прокладка кабельной линии, замена наклонного подъемника (МГН) итд.)*

*1)пр. Райымбека уг.ул. Фурката*

*2)ул. Саина уг.ул. Рыскулбекова*

*3)ул. Саина уг.ул. Юрия Кима*

*4)ул. Саина уг.ул. Койчуманова*

*5)ул. Саина уг.пр. Райымбека*

Также нами разработаны ПСД **13** инфраструктурных проектов на сумму **20,5 млрд. тенге** и **1 проект** покапитальному ремонту здания акимата района на сумму **1,3 млрд. тенге.**

**5. Развитие социальной сферы.**

**Финансирование услуг по государственному творческому и спортивному заказу.**

В районе имеются **214** спортивных кружков, в которых принимают участие **8 320** детей и **265** творческих кружков, в которых принимают участие **8 574** детей. **В 2023 году** финансирование составило **2 млрд. 524 млн. тенге**с охватом **16 894** детей.

Бюджет на **2024 год** составляет **3 млрд. 143** **млн. тенге**, из них освоено **1млрд. 019 млн. тенге**.

*На сегодняшний день общий охват детей программой «Даму бала» по району - 14 355 (в 218 спортивных кружках обучаются - 7 262 детей и в 337 творческих кружках обучаются - 7093 детей).*

*В 2023 году в рамках децентрализации была передана сумма за 9 месяцев, в 2024 году сумма годовая.*

*Есть риск, что выделенных средств не хватит до конца года. В связи с чем 28 февраля 2024 года в Управление финансов города Алматы подана дополнительная бюджетная заявка на сумму 1 млрд 500 млн.тг, с целью охвата ваучерами всех детей творческих кружков и спортивных секций включая 3 000 детей ожидающих в очереди.*

**Финансирование детских садов.**

В 2023 году по району профинансировано **152** детских сада на
**17 542** детей *(из них государственных – 47 и 105 – частных детских сада)*, на общую сумму **10 млрд.** 054 млн. тенге.

На 2024 год количество садов составляет **155** на **17 724** детей *(из них государственных – 47 и 108 – частных детских сада)*, бюджет составляет на общую сумму **16 млрд. 153 млн.** **тенге,** из которых освоение на сегодняшний день составляет **3 млрд. 782 млн. тенге.**

***Причина увеличения финансирования:*** *в 2023 году в рамках децентрализации была передана сумма за 9 месяцев, в 2024 году сумма годовая. Кроме того, на 30% увеличена заработная плата воспитателям, к тому же имеется увеличение контингента на 182 ребенка.*

**Социальная помощь.**

Всего на социальные выплаты в 2023 году выделено –
**1 873,7 млн. тенге.**

Адресную социальную помощь получили **405** заявителей *(в составе семьи 1988 человек).*

Жилищное пособие получили **297 семей**.

Социальная помощь в виде денежных выплат гражданам, чье имущество пострадало в результате пожара выплачено **8-м** жителям.

Единовременную социальную помощь получили **1 604 жителей.**

Возмещение затрат на установку или поверку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения предоставлено **107 жителям**.

Социальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не вступившим во второй брак, родителям, супруге (супруге) военнослужащих, погибших (пропавших без вести) во время военных действий в Афганистане оказана **13 жителям.**

Оказана социальная помощь **168** гражданам больным туберкулезом 4 категории, находящимся на амбулаторном лечении.

Социальная помощь на установку и проведение разового газопровода была оказана **1 человеку**.

На санаторное лечение направлено **610 пенсионера**.

Компенсация в связи с повышением коммунальных тарифов выплачена **27 000** жителям.

**159** особенных детей получили обучение на дому.

**295** жителям оказана специальная социальная услуга в медико-социальных учреждениях (организациях).

Выдана компенсация **272** гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.

Социальная помощь на основе обеспечения техническими средствами для реализации мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации оказана **6 136** гражданам:

- *сурдотехнические средства предоставлены 1502 лицам.*

*- тифлотехнические средства предоставлены 1000 лицам.*

*- специальные средства передвижения предоставлены 142 лицам.*

На санаторно-курортное лечение направлено **1 498** лиц, с ограниченными возможностями.

Услуги индивидуального помощника для людей с ограниченными возможностями первой группы с затруднением передвижения, предоставлены **545** лицам. Услуга специалиста по жестовому языку для инвалидов с нарушением слуха предоставлена **180** гражданам.

Обязательные гигиенические средства предоставлены
**2 067** лицам.

На **2024 год** на данные цели предусмотрено
**4,3 млрд. тенге** из них освоено **768 млн.тенге**

Сондай-ақ, "Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы", "Бақытты отбасы", "Тең қоғам" сияқты мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарға 2023 жылы 236,3 млн. теңге бөлінді:

Ал ағымдағы жылы 277,6 млн. теңге:

*- "Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы", Аманжол көш. 12 А " - 40,8 млн. теңге (күніне 100 адам);*

*- "Отбасын қолдау орталығы" - 32,6 млн. теңге (күніне 85 адам);*

*- "Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы" (Тастақ – 1) - 60,8 млн. теңге (күніне 150 адам);*

*- "Тең қоғам" - 21,2 млн. теңге (күніне 10 адам);*

*- "Шыңға өрлеу" - 122,2 млн.теңге (3 филиал-күніне 160 адам).*

**Құрметті депутаттар** мен өз баяндамамда **ауданның әлеуметтік экономикалық дамуын жақсартуға бағытталған негізгі көрсеткіштер туралы атап өттім, жоғарыда айтылған жобаларды және** басталған жұмыстарды сапалы іске **асыруды жалғастырамыз.**

**Назарларыңызға рахмет**.

**Уважаемые депутаты мы и в дальнейшем продолжим реализацию проектов направленных на улучшение социально экономического развития района.**

**Благодарю за внимание.**